|  |
| --- |
| **1 – TESTE DE SISTEMA (AMBIENTE DE PRODUÇÃO) – A critério do Orientador (consulte-o)** |
| Não se aplica. |

|  |
| --- |
| **2 – CONVERSÃO DE ARQUIVOS PARA "POPULAR" AS NOVAS BASES** |
| Não haverá necessidade de conversão de arquivos com o controle antigo realizado por planilhas Excel, pois a carga inicial será realizada através de scripts SQL. |

|  |
| --- |
| **3 – TREINAMENTO BÁSICO** |
| Treinamento de quatro horas para o gerente financeiro sobre as funcionalidades do sistema com relação ao painel administrativo. Para utilização do aplicativo, será feita uma explicação inicial na matriz da distribuidora para os operadores das máquinas e após o treinamento, será realizado um acompanhamento de campo, onde um membro da equipe acompanhará o operador pelos clientes, utilizando o aplicativo e tirando possíveis dúvidas. Responsável pelo treinamento: Otávio Prado; acompanhamento em campo: Lucas Eduardo. |

|  |
| --- |
| **4 - DEFINIÇÃO DE PERÍODO PARA EXECUÇÃO EM PARALELO** |
| Serão realizadas comparações entre os dados calculados manualmente através da planilha Excel da distribuidora e os dados fornecidos pelo novo sistema. O controle atual realizado pelas planilhas Excel podem ocorrer em paralelo até que o gerente valide que as informações gerenciadas pelo sistema estão de acordo com o esperado. |

|  |
| --- |
| **5 – OUTRAS ATIVIDADES** |
| Entrega da documentação do sistema.  Configuração do ambiente para execução do sistema.  Manutenção do servidor periodicamente por meio de acesso remoto, incluindo possíveis correções tanto no servidor quanto no aplicativo mobile. |