TCC I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nome da Tarefa | Duração | Ínicio | Fim |
| 1 | Elaborar plano de trabalho | 7 dias | 02/03/2015 | 09/03/2015 |
| 2 | Elaborar o cronograma | 1 dia | 09/03/2015 | 09/03/2015 |
| 3 | Modelo descritivo | 7 dias | 09/03/2015 | 16/03/2015 |
| 4 | Tecnologias a serem utilizadas | 1 dia |
| 5 | Descrição atual do sistema de informação | 1 dia |
| 6 | Processos a serem informatizados | 7 dias | 16/03/2015 | 23/03/2015 |
| 7 | Pesquisa de mercado |
| 8 | Ata das reuniões com usuário |
| 9 | Recursos necessários |
| 10 | Atividades na implantação |
| 11 | Lista de atores e Ucs. Hierarquia dos atores |
| 12 | Diagrama dos casos de uso |
| 13 | Caso de uso, protótipo das telas e diálogo de sequência | 21 dias | 23/03/2015 | 13/04/2015 |
| 14 | Caso de teste | 13 dias | 30/03/2015 | 13/04/2015 |
| 15 | Projeto de interfaces |
| 16 | Projeto de arquitetura | 7 dias | 20/04/2015 | 27/04/2015 |
| 17 | Diagrama de componentes |
| 18 | Diagrama de classes |
| 19 | Diagrama de entidade relacionamento | 7 dias | 04/05/2015 | 11/05/2015 |
| 20 | Descrição das tabelas |
| 21 | Cronograma do projeto | 7 dias | 11/05/2015 | 18/05/2015 |
| 22 | Controle de revisões e baselines |
| 23 | Roteiro para instalação do sistema |